Sélection de 3 sujets

Cahier des charges: à remettre pour le 14 mars (rendu papier)
- définition + documentation du projet
- organigramme des modules, définitions des infos passant entre!= modules
- estimation du coût (total en nombre d’heures/personnes et en ligne de code approximatif pour chaque module)
- justifier tout choix
- langages de programmation à préciser dans la conclusion
une fois rendu le cahier des charges ne doit pas être modifié

présentation orale : 20 minutes + 10 de questions
présentation w/ transparents
chaque membre présente une partie
se présenter
10 à 12 transparents

Spécifications : à remettre le 18 Avril
squelette du programme en terme d’implémentation
- définition commentées des types
- packages à créer. Explication des fonctionnalités de chaque fonctions/procédures
- explication du lien entre organigramme du cdc et spécifications
- si modifications → need justifications (à éviter en gros)

Implémentation : à rendre le 25 Mai
Compte rendu final de toute l’application :
code source
- introduction
- explication de l’architecture / fonctionnement
- description des points compliqués de la programmation
- conclusion sur le programme (fonctionnement, améliorations possibles,…)
- conclusion sur l’organisation interne du groupe

Soutenance : 1 juin :
présentation de 20 minutes et démonstration de 15 mn

Structure du cahier des charges

introduction & conclusion nécessaire (le cdc est un rapport)

déterminer les éléments importants contenus dans le cdc (rubriques aidants à la description de l’application, exigences,…)

définir la structure en fonction des membres du groupes (répartitions des parties,…)

utiliser un modèle existant et l’adapter

IEEE 830 : modèle orienté arborescence fonctionnelle
AFNOR X50-151 : place importante au dialogue client-fournisseur mais peu adapté aux spécificités logicielles
Volere : complet, orienté développement spécifique, adaptable à tout projet.

Volere : http://www.volere.co.uk
Motivation du projet :
objet du projet
client (+ parties prenantes)
utilisateurs
Contraintes :
contraintes obligatoires (imposées par le client)
conventions de normes et définitions
faits et hypothèses déterminantes
Exigences fonctionnelles :
périmètre de l’oeuvre (ensembles des fonctionnalités de l’application)
exigences sur chacune des fonction et des données utilisées
Exigences non fonctionnelles :
interface
utilisabilité
performances
opérationnelles
maintenabilité & support : faire en sorte de pouvoir rajouter facilement des modules à l’application. PROGRAMMATION MODULAIRE.
sécurité
culturelles, politiques & légales
Questions sur le projet :
ouvertes (possible ajout de fonctionnalités)
solutions sur étagères (anticipation de demandes du client)
problèmes nouveaux (compatibilité système d’exploit,...)
tâches
finalisation
Risque
Coûts
Documentation utilisateur & formation
mises en attente
idées de solutions